# การโอนย้ายระบบ (Cutover) และนำระบบออกใช้งาน

1. ผู้รับจ้างต้องเสนอแนะและจัดทำกลยุทธ์การนำระบบออกใช้งาน (Rollout Strategy) ที่เหมาะสมกับ กฟภ.
2. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมกลยุทธ์การโอนย้ายระบบ (Cut over Strategy)
3. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมแผนโอนย้ายระบบ อย่างละเอียด (Cut over Detailed Plan) ซึ่งครอบคลุมการทำ การซักซ้อม(Rehearsal)
4. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการโอนย้ายระบบ รวมถึงการทำ Rehearsal
5. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการตรวจสอบความพร้อมในการขึ้นระบบ (Go-live Readiness Checklist) เพื่อยืนยันความพร้อมทางด้านระบบงาน ผู้ใช้งาน กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่จะนำเข้าระบบงาน โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ การโอนย้ายระบบ และการสนับสนุนการทำงานเมื่อนำระบบไปใช้งาน ก่อนที่จะมีการตัดสินใจนำระบบไปใช้งาน
6. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียม Checklist สำหรับการโอนย้ายระบบ (Cut over Checklist)
7. ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการการโอนย้ายระบบ (Cut over) ไปที่ระบบใหม่
8. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม Fallback Plan ทั้งในส่วนของระบบ และข้อมูล
9. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม Rollback Plan ทั้งในส่วนของระบบ และข้อมูล
10. ผู้รับจ้างจะต้องมีทีมงาน On-site ในช่วงของการโอนย้ายระบบ (Cut over) เพื่อสนับสนุนขั้นตอน Go-live
11. ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการโอนย้ายระบบ (Cut over) เพื่อความสำเร็จในการ Go-live